附件2-1

附件2-2

工程建设项目“一站式集成”审批流程图（社会投资类，30项，45个工作日）

## 附件2-3

工程建设项目“一站式集成”审批流程图（中低风险项目，21项，30个工作日）

# Text boxes

工程建设项目“一站式集成”审批流程图（政府投资类，33项，75个工作日）

通信报装、广电报装（8个工作日）

（根据项目类别选择办理）

并行办理时限25个工作日

注：1.全流程审批时限不含中介评审及修改时间。2.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段办理。

第一阶段（项目策划生成阶段,7项，35个工作日）

公路建设项目施工许可（行政审批局）（4个工作日）

建设工程规划许可证核发（自然资源局）(5个工作日)

建筑工程施工许可证核发（含工程安全、质量手续登记）                （行政审批局、住建局）（5个工作日）

集成审批时限5个工作日

第三阶段可并联或并行办理其他事项

联合测绘

市政公用设施接入（服务）

第三阶段（竣工验收备案阶段，5项，10个工作日）

第二阶段（建筑许可阶段,21项，30个工作日）

审批部门委托的评估评审

公路建设项目竣工验收（交通局）（10个工作日）

建设工程竣工验收备案（住建局）   (5个工作日)

公路建设项目施工图设计文件审批（交通局）（7个工作日）

水、电、燃气报装       （15个工作日）

取水许可审批（行政审批局）（3个工作日）

政府性资金项目预算审核（财政局） (10个工作日)

缴存农民工工资保证金(人社局)（3个工作日）

特定工程和场所雷电防护装置设计审核(气象局) （5个工作日）

市政设施建设类审批(行政审批局)     （5个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（行政审批局）（5个工作日）

城镇污水排入排水管网许可（与工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核合并）（城管局）（7个工作日）

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批（行政审批局）（4个工作日）

水利基建项目初步设计文件审批（审批局）（3个工作日）

超限高层建筑工程抗震设防审批（住建局）（4个工作日）

生产建设项目水土保持方案审批（行政审批局）（4个工作日）

洪水影响评价审批（行政审批局) （3个工作日）

第二阶段可并联或并行办理其他事项

施工图设计文件联合审查（含人防、消防）

洪水影响评价报告评估、建设港口使用非深水岸线报告评估

超限高层建筑工程抗震设防评审

环境影响评价评估，水资源论证评估，水土保持方案、水利基建项目初步设计文件评审

非煤矿山建设项目和用于生产或者储存危险物品、使用危险化学品及具有较大风险的建设项目安全设施设计评审

第一阶段可并联或并行办理其他事项

政府投资可行性研究报告评审

固定资产投资项目节能报告评审

规划设计方案联合评审

政府投资项目初步设计及概算评审

集成审批时限10个工作日

自然资源部门通过项目策划生成系统向相关部门提出建设条件，合规性审查，取得项目是否可行的意见

集成审批时限35个工作日

审 批 主 线

审批辅线

政府投资项目建议书审批（含招投标核准）（发改委）(5个工作日）

固定资产投资项目节能审查（行政审批局）   (5个工作日)

建设项目用地预审与选址意见(自然资源局）(10个工作日)

设计方案审查（自然资源局）          (10个工作日)

政府投资项目可行性研究报告审批（含招投标核准）(发改委)    (5个工作日)

建设用地（含临时用地）规划许可证核发(自然资源局)              (5个工作日)

政府投资项目初步设计及概算审批 （发改委）        (5个工作日)

联合验收（住建局、自然资源、人防、消防、档案等)   (10个工作日)

水运建设项目竣工验收（交通局）（10个工作日）

人防工程竣工验收备案（人防办）（3个工作日）

建设项目环境影响评价审批（生态环境局（7个工作日）

特定范围避免危害气象探测环境审批（气象局）（6个工作日）

审查(住建局)      （3个工作日）

建设工程消防设计

特定范围避免危害气象探测环境审批（气象局）（6个工作日）

（根据项目类别选择办理）

并行办理时限18个工作日

集成审批时限15个工作日

注：1.全流程审批时限不含中介评审及修改时间。2.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段办理。

建设工程规划许可证核发（自然资源局）(5个工作日)

建筑工程施工许可证核发（含工程安全、质量手续登记）                （行政审批局、住建局）（5个工作日）

公路建设项目施工许可（交通局）（1个工作日）

集成审批时限5个工作日

特定工程和场所雷电防护装置设计审核(气象局)（5个工作日）

建设工程消防设计审查(住建局)（3个工作日）

缴存农民工工资保证金(人社局)（3个工作日）

水利基建项目初步设计文件审批（行政审批局）（3个工作日）

市政设施建设类审批(行政审批局)            （5个工作日）

公路建设项目施工图设计文件审批（交通局）（7个工作日）

超限高层建筑工程抗震设防审批（住建局）（4个工作日）

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批（行政审批局）（4个工作日）

生产建设项目水土保持方案审批（行政审批局）（4个工作日）

企业投资项目备案 (行政审批局)

（1个工作日)

固定资产投资项目节能审查（行政审批局）（5个工作日）

设计方案审查(自然资源局)       （10个工作日）

建设用地（含临时用地）规划许可证核发(自然资源局)           (5个工作日)

建设项目用地预审与选址意见（自然资源局）(10个工作日)

第三阶段可并联或并行办理其他事项

联合测绘

市政公用设施接入（服务）

第三阶段（竣工验收备案阶段，5项，7个工作日）

第二阶段（建筑许可阶段，20项，23个工作日）

第一阶段（项目策划生成阶段，5项，15个工作日）

审批部门委托的评估评审

公路建设项目竣工验收（交通局）（7个工作日）

建设工程竣工验收备案（住建局）   (5个工作日)

人防工程竣工验收备案（人防办）（3个工作日）

水运建设项目竣工验收（交通局）（7个工作日）

建设项目环境影响评价审批（生态环境局）（7个工作日）

取水许可审批（行政审批局）（3个工作日）

第二阶段可并联或并行办理其他事项

施工图设计文件联合审查（含人防、消防）

洪水影响评价报告评估、建设港口使用非深水岸线报告评估

超限高层建筑工程抗震设防评审

环境影响评价评估，水资源论证评估，水土保持方案、水利基建项目初步设计文件评审

非煤矿山建设项目和用于生产或者储存危险物品、使用危险化学品及具有较大风险的建设项目安全设施设计评审

第一阶段可并联或并行办理其他事项

项目申请报告评审

生产、储存和使用危险化学品建设项目安生审查—安全条件审查

规划设计方案联合评审

集成审批时限7个工作日

联合验收（住建局、自然资源、人防、消防、档案等)   (7个工作日)

自然资源部门通过项目策划生成系统向相关部门提出建设条件，合规性审查，取得项目是否可行的意见

审 批 主 线

审批辅线

城镇污水排入排水管网许可（与工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核合并）（城管局）     （7个工作日）

洪水影响评价审批     （行政审批局）                （3个工作日）

工程建设涉及城市绿地、树木审批（行政审批局）（5个工作日）

水、电、燃气报装 （13个工作日）

通信报装、广电报装（8个工作日）

通信报装、广电报装   （8个工作日）

（根据项目类别选择办理）

并行办理时限13个工作日

注：1.全流程审批时限不含中介评审及修改时间。2.地质灾害危险性评估、地震安全性评价、建设项目安全评价、防雷装置检测等强制性评估和中介事项，建设单位可根据工程项目实际情况在相应阶段办理。

第一阶段（项目策划生成阶段，3项，5个工作日）

建设工程规划许可证核发（自然资源局）(5个工作日)

建筑工程施工许可证核发（含工程安全、质量手续登记）                （行政审批局、住建局）（5个工作日）

集成审批时限5个工作日

工程建设设计城市绿地、树木审批（行政审批局）（5个工作日）

应建防空地下室的民用建筑项目报建审批（行政审批局）（4个工作日）

缴存农民工工资保证金（人社局）（3个工作日）

市政设施建设类审批(行政审批局)（5个工作日）

建设项目环境影响评价审批（生态环境局）   （7个工作日）

取水许可审批（行政审批局）（3个工作日）

城镇污水排入排水管网许可（与工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核合并）（城管局）（7个工作日）

生产建设项目水土保持方案审批（行政审批局）（4个工作日）

水、电、燃气报装（13个工作日）

固定资产投资项目节能审查（行政审批局）（5个工作日）

建设用地（含临时用地）规划许可证核发（自然资源局）(5个工作日)

集成审批时限5个工作日

第三阶段可并联或并行办理其他事项

联合测绘

市政公用设施接入（服务）

第三阶段（竣工验收备案阶段，5项，7个工作日）

第二阶段（建筑许可阶段，13项，18个工作日）

审批部门委托的评估评审

公路建设项目竣工验收（交通局）（7个工作日）

建设工程竣工验收备案（住建局）   (5个工作日)

水运建设项目竣工验收（交通局）（7工作日）

第二阶段可并联或并行办理其他事项

施工图设计文件联合审查（含人防、消防）

洪水影响评价报告评估、建设港口使用非深水岸线报告评估

环境影响评价评估，节能报告评审，水资源论证评估，水土保持方案、水利基建项目初步设计文件评审

第一阶段可并联或并行办理其他事项

项目申请报告评审

规划设计方案联合评审

集成审批时限7个工作日

联合验收（住建局、自然资源、人防、消防、档案等)   (7个工作日)

自然资源部门通过项目策划生成系统向相关部门提出建设条件，合规性审查，取得项目是否可行的意见

审 批 主 线

审批辅线

企业投资项目备案（行政审批局）

(1个工作日)

人防工程竣工验收备案（人防办）（3个工作日）

公路建设项目施工许可（行政审批局）（4个工作日）